# 백그라운드 스케줄러 및 워커 노드 분산 도입 견적서

이 문서는 Vibe AI Crawler 시스템의 성능과 안정성을 극대화하기 위해, 기존 시스템을 통합 관리형 버퍼 큐와 분산 워커(Worker) 노드 아키텍처로 개편하는데 필요한 작업 범위와 예상 소요 비용을 정리한 문서입니다.

## 1. 요구사항 및 기능 명세

외부 Worker 노드 추가 및 FastStream/Redis 비동기 큐 아키텍처 도입 시, 기존 단일 모놀리식 서버 구조에서 동작하던 백그라운드 스케줄러들을 통제하고 분리하는 상세 내역입니다.

### 1.1 마스터 중심 스케줄러 (Master Only)

• 체크 및 실행 서비스: 크론(Cron) 주기를 판단하여 PENDING 상태로 만들고, 도커를 직접 실행하지 않으며 발생 즉시 Redis 큐로 Push.
• 관제 서비스: 워커가 가져간 작업이 장시간 RUNNING 상태로 멈춰 있을 때 복구.

### 1.2 워커 중심 스케줄러 (Worker Only)

• FastStream Consumer: Redis 감청 후 순차적으로 컨테이너 실행.
• 클린업 크론: 잔여 데이터 및 파일 청소.

### 1.3 인프라 및 통신 강건화(Robustness) 설계

• 보안/스토리지: 외부망 방화벽 세팅 및 로컬 SSD 스토리지 사용.
• 버퍼/보상망: 통신 단절 시 DB Buffer 적재 및 복구망 설계.

## 2. 공수 및 난이도 산정

| 기능 세부분류 | 작업 난이도 | 산정 공수 (Base MD) | 가중치 | 환산 대상 MD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Master 스케줄러 개편 | 4 (어려움) | 4.5 MD | x2.0 | 9.00 MD |
| 2. Worker 전용 스케줄러 구축 | 3 (보통) | 2.0 MD | x1.5 | 3.00 MD |
| 3. 방화벽/보안 및 인프라 분산 | 2 (쉬움) | 1.0 MD | x1.0 | 1.00 MD |
| 4. Status 안정성 연동 구축 | 4 (어려움) | 1.0 MD | x2.0 | 2.00 MD |
| 5. 통합 연동 QA 및 부하 테스트 | 3 (보통) | 5.0 MD | x1.0 | 5.00 MD |
| 합계 | - | 13.5 MD | - | 20.00 MD |

## 3. 예상 소요 비용

| 항목 구분 | 환산 기간 | 기준 단가(1MD) | 총 예상 견적 (원) |
| --- | --- | --- | --- |
| Master 스케줄러 개편 | 9.00 MD | 200,000 | 1,800,000 |
| Worker 전용 스케줄러 구축 | 3.00 MD | 200,000 | 600,000 |
| 인프라/보안 및 안정성 구축 | 3.00 MD | 200,000 | 600,000 |
| 운영 통합 QA 및 테스트 | 5.00 MD | 200,000 | 1,000,000 |
| 총계 | 20.00 MD | - | 4,000,000 원 |

## 4. 수행 일정 계획 (약 4주 기간, 20영업일)

1. 기반/인프라 및 안정성 (1~3일차): 방화벽 세팅 및 안정성 연동 (3 MD)

2. Master 코어 파트 (4~12일차): 레거시 파편화 분리 및 큐 도입 (9 MD)

3. Worker 파트 구축 (13~15일차): 컨테이너 제어/클린업 모듈 개발 (3 MD)

4. 집중 QA/테스트 (16~20일차): 통합 연동 검증 및 부하 안정성 확보 (5 MD)