# 최종 개발 견적서 (ISS-003 백그라운드 스케줄러 & 워커 노드 분산)

이 견적서는 Vibe AI Crawler 안정화를 위해 FastStream 기반 마스터-워커 분산 아키텍처를 도입하는 데 필요한 개발 범위, 공수, 그리고 최종 견적을 통합한 문서입니다.

## 1. 요구사항 및 기능 명세

외부 Worker 노드 추가 및 FastStream/Redis 비동기 큐 아키텍처 도입 시, 기존 단일 모놀리식 서버 구조에서 동작하던 백그라운드 스케줄러들을 통제하고 분리하는 상세 내역입니다.

### 1.1 마스터 중심 스케줄러 (Master Only)

• 체크 및 실행 서비스: 크론(Cron) 주기를 판단하여 PENDING 상태로 만들고, 도커를 직접 실행하지 않으며 발생 즉시 Redis 큐로 Push.
• 관제 서비스: 워커가 가져간 작업이 장시간 RUNNING 상태로 멈춰 있을 때 복구.

### 1.2 워커 중심 스케줄러 (Worker Only)

• FastStream Consumer: Redis 감청 후 순차적으로 컨테이너 실행.
• 클린업 크론: 잔여 데이터 및 파일 청소.

### 1.3 인프라 및 통신 강건화(Robustness) 설계

• 보안/스토리지: 외부망 방화벽 세팅 및 로컬 SSD 스토리지 사용.
• 버퍼/보상망: 통신 단절 시 DB Buffer 적재 및 복구망 설계.

## 2. 공수 및 난이도 산정

| 기능 세부분류 | 작업 난이도 | 산정 공수 (Base MD) | 가중치 | 환산 대상 MD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Master 스케줄러 개편 | 4 (어려움) | 4.5 MD | x2.0 | 9.00 MD |
| 2. Worker 전용 스케줄러 구축 | 3 (보통) | 2.0 MD | x1.5 | 3.00 MD |
| 3. 방화벽 보안 및 Master-Redis | 2 (쉬움) | 0.5 MD | x1.0 | 0.50 MD |
| 4. Status 안정성 API 연결 | 4 (어려움) | 1.5 MD | x2.0 | 3.00 MD |
| 5. Deploy 이원화 분기 | 2 (쉬움) | 0.5 MD | x1.0 | 0.50 MD |
| 6. 통합 부하 테스트 QA | 2 (쉬움) | 5.5 MD | x1.0 | 5.50 MD |
| 합계 | - | 14.5 MD | - | 21.50 MD |

## 3. 최종 금액 산출

| 항목 구분 | 환산 기간 | 기준 단가(1MD) | 총 예상 견적 (원) |
| --- | --- | --- | --- |
| Master 스케줄러 개편 | 9.00 MD | 200,000 | 1,800,000 |
| Worker 스케줄러 신규 | 3.00 MD | 200,000 | 600,000 |
| 단절 복구 API 연동 | 3.00 MD | 200,000 | 600,000 |
| 운영 통합 QA 테스트 | 5.00 MD | 200,000 | 1,000,000 |
| 총계 | 20.00 MD | - | 4,000,000 원 |

## 4. 수행 일정 계획 (약 3주 기간)

1. 기반공사/세팅 (1일차): 워커망 및 방화벽 설정

2. Master 코어 파트 (2~7일차): 레거시 파편화 분리 및 큐 도입

3. Worker 파트 (8~9일차): 컨테이너 제어/클린업 개발

4. 집중 QA/테스트 (10~14일차): 안정성 보장 부하 테스트